Bước 1: Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả |
| US2 | Vi phạm Testable: Tiêu chí đẹp và dễ dùng mang tính chủ quan, không đo lường được và khó viết tiêu chí nghiệm thu để kiểm thử |
| US3 | Vi phạm Valuable: User Story này viết theo góc độ công nghệ kỹ thuật thay vì hướng tới giá trị sản phẩm |
| US4 | Vi phạm Small: Phạm vi quá lớn, chứa quá nhiều yêu cầu phức tạp trong một câu, không thể hoàn thành trong một Sprint |

Bước 2: Sửa lỗi

a,

Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món ăn hiển thị rõ ràng các nút khung đều bắt mắt, để tôi dễ thao tác mà không dễ bị nhầm lẫn

b,

Epic: Quản trị và báo cáo kinh doanh

Feature: Báo cáo doanh thu nhà hàng

US4.1: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo tổng hợp doanh thu theo ngày, tuần, tháng, để nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh của hệ thống

US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel và gửi email tự động cho ban giám đốc, để phục vụ công tác lưu trữ và báo cáo định kỳ

Bước 3: Xếp lại Backlog

a,

- US1: Lọc nhà hàng theo món

- US2: Giao diện đặt món

- US4.1: Xem báo cáo tổng hợp doanh thu

- US4.2: Xuất file Excel và gửi email tự động

b,

- Mức độ chi tiết: Story đứng đầu cần phải đạt độ chi tiết cao, rõ ràng, kỹ lưỡng, đã có đầy đủ tiêu chí cụ thể và đã được ước lượng dung lượng cụ thể

- Công việc tại buổi Refinement: Product Owner và đội ngũ phát triển sẽ cùng nhau thảo luận làm rõ về nghiệp vụ và thống nhất để chuẩn bị đưa thẳng hạng mục này vào Sprint Planning cho chu kỳ làm việc tiếp theo